**Приложение 2**

**Сведения**

**о выполнении структурных элементов и контрольных событий**

**подпрограмм государственной программы Саратовской области**

**«Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области»**

**за 2023 год**

| **Наименование государственной программы (комплексной программы), подпрограммы, структурных элементов и контрольных событий подпрограмм** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник** | **Сведения о выполнении (невыполнении) структурных элементов, контрольных событий подпрограммы (достижение соответствующих ожидаемых непосредственных результатов)** | **Примечание (причины недостижения ожидаемых результатов)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **ожидаемый результат** | **плановое значение** | **фактическое значение** | **степень выполнения, процентов** |
| **Подпрограмма 1 «**Обеспечение населения твердым топливом**»** |
| Основное мероприятие 1.1 "Возмещение недополученных доходов в связи с реализацией населению твердого топлива" | министерство промышленности и энергетики области | обеспечение населения, проживающего в домах с печным отоплением на территории Саратовской области, твердым топливом по фиксированной цене в размере 250 тонн условного топлива (т у.т.) | 250 | 0 | 0 | Предоставление субсидии осуществляется по результатам «Проведение отбора заявителей» и «Заключения с заявителем, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии, соглашение о предоставлении субсидии». В соответствии с приказом министерства промышленности и энергетики области от 8 ноября 2023 года № 303 с 14 ноября по 24 ноября 2023 года проводился отбор на предоставление из областного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией населению твердого топлива. В указанный период заявок на предоставление субсидии не поступили. Субсидия не предоставлялась. |
| **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры****»** |
| Основное мероприятие 2.6 "Повышение энергоэффективности областных государственных учреждений в сфере культуры" | министерство культуры области | реализация мероприятий в области энергосбережения в областных государственных учреждениях в сфере культуры100 процентов ежегодно | 100 процентов | 100 процентов | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.7 "Повышение энергоэффективности в учреждениях, подведомственных министерству социального развития области, министерству труда и социальной защиты области" | министерство труда и социальной защиты области | реализация мероприятий в области энергосбережения в учреждениях, подведомственных министерству труда и социальной защиты области100 процентов ежегодно | 100 процентов | 100 процентов | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.9 "Повышение энергоэффективности в образовательных организациях, подведомственных министерству образования области" | министерство образования области | реализация мероприятий в области энергосбережения образовательными организациями, подведомственными министерству образования области100 процентов ежегодно | 100 процентов | 100 процентов | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.11 "Осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" | министерство строительства и ЖКХ области | реализация проектов коммунальной инфраструктуры в области энергосбережения на объектах социальной сферы и сферы жилищно-коммунального хозяйства100 процентов ежегодно | 100 процентов | 100 процентов | 100 |  |