30.12.2014

Справка

о ходе разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения

в поселениях Саратовской области

По состоянию на 30.12.2014г. из 331 муниципального образования, имеющих централизованные системы водоснабжения и водоотведения, схемы водоснабжения и водоотведения разработаны в 330 (99,7%) муниципальных образованиях, утверждены – в 329 (99,4%) муниципальных образованиях.

До настоящего момента не утверждены схемы водоснабжения и водоотведения в 2-х муниципальных образованиях:

| № п/п | МО, в которых не утверждены схемы | Причины | Предполагаемые сроки утвержде-ния схем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г.Балашов | Город Балашов – единственное МО, где схема водоснабжения не разработана. В декабре 2014 года в бюджете МО г.Балашов были предусмотрены средства в размере 500,0 тыс.руб. на разработку схем водоснабжения и водоотведения. Аукцион должен был пройти 28.12.14 | В г.Балашове – апрель 2015 года. |
|  | г. Ртищево | Схема разработана силами муниципального образования. Находится на утверждении. | 31.12.2014 г. |